# Plano de Projeto: App Finanças IA

MVP Híbrido Mínimo - Fase 0 e 1

Data: 28/10/2026
Status: Aprovado para Planejamento

# Sumário Executivo

Este documento detalha a estratégia de desenvolvimento do aplicativo de finanças pessoais com foco em investimentos e inteligência artificial explicativa. O escopo imediato abrange a infraestrutura técnica (Fase 0) e as funcionalidades centrais de gestão patrimonial e análise de carteira (Fase 1).

# 1. Visão Geral e Escopo

O produto visa oferecer aos usuários brasileiros uma ferramenta unificada para controlar suas finanças pessoais e acompanhar investimentos em renda variável (ações, FIIs), criptoativos (stablecoins) e derivativos (opções).

Diferencial Competitivo:
- Transparência Total: Cada número apresentado tem origem rastreável.
- IA Explicativa: Utiliza modelos de linguagem apenas para interpretar dados calculados deterministicamente, eliminando alucinações financeiras.
- Segurança Regulatória: Desenhado para conformidade com normas da CVM (uso pessoal/informativo).

# 2. Arquitetura Tecnológica

A solução adota uma arquitetura de monorepo com separação clara entre frontend e backend.

| Componente | Tecnologia Escolhida |
| --- | --- |
| Backend API | Python 3.12, FastAPI, AsyncIO |
| Banco de Dados | PostgreSQL 15+ (Persistência Relacional) |
| ORM/Migrations | SQLAlchemy 2.0, Alembic |
| Validação/Dados | Pydantic v2 (Type Safety) |
| Frontend Web/Mobile | React 18, TypeScript, Vite |
| UI/Styling | Tailwind CSS, Radix UI Primitives |
| Animações | Framer Motion |
| IA Layer | LLM Provider via Tool Use |
| DevOps/CI | GitHub Actions, Docker, Ruff, Mypy, Pytest |

Princípio Fundamental de Dados: Todos os valores monetários são tratados internamente como Decimal para evitar erros de arredondamento de ponto flutuante.

# 3. Roadmap de Desenvolvimento

## Fase 0: Fundação e Infraestrutura (Semanas 1-3)

- Scaffold do monorepo e configuração de ambientes isolados.
- Setup completo do Docker Compose (DB + Backend).
- Implementação do pipeline CI/CD básico (lint, type-check, test).
- Modelagem inicial do domínio: Contas, Transações, Posições de Ativos.
- Prototipagem das telas críticas (Painel, Detalhe de Ativo, Simulador) no frontend.

## Fase 1: MVP Híbrido - Gestão e Análise (Semanas 4-8)

- CRUD completo de lançamentos manuais (transações bancárias e aportes).
- Motor de cálculo de rentabilidade simples (ROI, Variação Percentual).
- Integração básica com fontes de dados públicas (brapi/CoinGecko) com cache LRU.
- Módulo de IA Explicativa v1: Geração de resumos diários/semanais da carteira.
- Testes de aceitação focados na precisão matemática dos relatórios.

## Fases Futuras (2-8)

- Importação automática de extratos (OFX/QIF).
- Simuladores avançados de Opções (Gregas, Payoffs complexos).
- Alertas inteligentes e rebalanceamento sugerido.
- Suporte multi-moeda e consolidação fiscal completa.

# 4. Matriz de Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Limites de API Gratuita | Alto | Implementar cache agressivo e fallback para dados estáticos/manuais. |
| Regulação CVM/LGPD | Crítico | Manter app em modo Uso Pessoal. Revisão jurídica periódica. Nenhuma recomendação ativa. |
| Complexidade Tributária BR | Médio | Iniciar com cálculos simplificados. Isolar lógica tributária em módulos dedicados. |
| Performance Mobile/Web | Baixo | Utilizar Virtual Scrolling em listas longas. Lazy loading de componentes pesados. |